## Slide 1
Menos rigidez y más aprendizaje: transformar la incertidumbre en soluciones útiles.
Comenzar
Agilidad en acción:
comprender antes de implementar
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Agilidad en acción
Inicio
Créditos
Equipo de producción

## Slide 2
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
MAPA DE NAVEGACIÓN
Elige por dónde comenzar
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores
fundamentales y su alcance
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora continua
Tema 5
Agilidad en la práctica y
toma de decisiones
Actividades
Recursos y actividades
Haz clic en un tema para empezar. Usa el menú lateral para moverte entre temas y el botón Inicio para volver a la portada.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 3
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 1 · ORIGEN Y SENTIDO
Agilidad en acción: comprender antes de implementar
En este recorrido descubriremos qué significa trabajar con agilidad, cómo surgió esta forma de pensar y qué valores y principios orientan su aplicación.
Enfoque tradicional
Procesos predecibles y secuenciales.
→
Aprendizaje iterativo
Ajuste continuo y mayor valor.
→
Resultados con impacto
Organizaciones y proyectos más adaptativos.
Tu ruta:
Origen
→
Valores
→
Principios
→
Formas de trabajo
Haz clic en cada etapa de la ruta para ir directamente a ese contenido.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 4
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 1 · ORIGEN Y SENTIDO
¿Ser ágil significa hacer todo más rápido?
Agilidad ≠ velocidad
Agilidad = aprender + adaptar + entregar valor
Las metodologías ágiles reúnen enfoques y prácticas que favorecen la entrega incremental de valor, la colaboración y la capacidad de adaptación durante el desarrollo de un proyecto.
Enfoque por velocidad
El mito de la velocidad lineal.
Aceleración sin pausas de validación.
Mayor riesgo de errores y desvíos.
Enfoque ágil adaptativo
Ciclos de aprendizaje para generar más valor.
Hacer
→
Observar
→
Aprender
→
Ajustar
Entrega incremental de valor
Proyectos más adaptativos. Resultados con mayor valor.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 5
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 1 · ORIGEN Y SENTIDO
Cuando el plan se encuentra con la incertidumbre
La agilidad reconoce que no todo puede conocerse ni planificarse con certeza desde el comienzo.
PLAN INICIAL
Sabemos hacia dónde queremos avanzar.
→
REALIDAD
• Cambian necesidades
• Aparecen nuevos datos
• Recibimos retroalimentación
• Surgen imprevistos
→
ADAPTACIÓN
Revisamos → Aprendemos → Ajustamos
Entrega incremental de valor.
PREGUNTA DE REFLEXIÓN
«Si cambian las necesidades del usuario, ¿mantenemos el plan o utilizamos lo aprendido para ajustarlo?»
Mantener el plan inicial para no retrasar tiempos.
A
Utilizar lo aprendido para ajustar y generar valor.
B
Créditos
Equipo de producción

## Slide 6
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
PREGUNTA DE REFLEXIÓN
Lo aprendido también es información
¡Buena decisión!
Cuando cambian las necesidades, lo aprendido es información valiosa. Ajustar el plan permite seguir generando valor para las personas usuarias.
Clave: revisar, aprender y ajustar.
Continuar →
Créditos
Equipo de producción

## Slide 7
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
PREGUNTA DE REFLEXIÓN
Revisa la decisión
Aún no
Mantener el plan sin considerar lo aprendido puede llevarnos a entregar algo que ya no responde a las necesidades reales de las personas usuarias.
Pista: la agilidad convierte el cambio en aprendizaje.
Intentar de nuevo ↺
Créditos
Equipo de producción

## Slide 8
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 1 · ORIGEN Y SENTIDO
De nuevas formas de trabajar a una visión compartida
El origen de la agilidad: cómo la experimentación práctica convergió en un marco común de trabajo.
Década de 1990
Equipos de software
Experimentan con formas de trabajo más flexibles.
Nuevos enfoques
Scrum, XP y Crystal
Surgen y evolucionan propuestas como Scrum, Extreme Programming (XP) y Crystal.
Febrero de 2001
Snowbird, Utah
17 profesionales se reúnen para compartir su experiencia.
Manifiesto Ágil
4 valores y 12 principios
Se expresan cuatro valores compartidos y posteriormente doce principios.
Diferentes prácticas → una filosofía compartida
Snowbird fue el punto de convergencia donde la experiencia de múltiples marcos de trabajo se consolidó en una base filosófica común aplicable a cualquier proyecto.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 9
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 2 · LOS 4 VALORES
Cuatro valores que orientan la agilidad
El Manifiesto Ágil propone cuatro valores que expresan qué aspectos se priorizan al desarrollar software. Estos valores no eliminan aquello que aparece en segundo lugar; establecen una preferencia cuando debemos decidir dónde concentrar nuestra atención.
1
PERSONAS
Personas e interacciones
sobre procesos y herramientas
2
RESULTADOS
Software funcionando
sobre documentación exhaustiva
3
COLABORACIÓN
Colaboración con el cliente
sobre acuerdos contractuales
4
ADAPTACIÓN
Respuesta al cambio
sobre seguir un plan
Valorar más ≠ eliminar lo demás
Créditos
Equipo de producción

## Slide 10
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 2 · LOS 4 VALORES
Priorizar no significa descartar
Los valores ágiles pueden interpretarse incorrectamente si entendemos que aquello situado a la derecha deja de ser necesario. La propuesta es diferente: ambos elementos tienen valor, pero se priorizan los de la izquierda.
PRIORIZAMOS
SIN ELIMINAR
Personas e interacciones
>
Procesos y herramientas
Software funcionando
>
Documentación
Colaboración
>
Acuerdos contractuales
Respuesta al cambio
>
Planificación
MITO
«Trabajar con agilidad significa no planificar.»
La agilidad no elimina la planificación. Permite que esta pueda revisarse y adaptarse a medida que obtenemos nueva información.
MITO
«Ser ágiles significa trabajar sin documentación.»
El Manifiesto Ágil no rechaza la documentación; prioriza la obtención de resultados funcionales sobre una documentación exhaustiva.
La agilidad cambia nuestras prioridades, no elimina la disciplina del trabajo.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 11
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 3 · LOS 12 PRINCIPIOS
De los valores a la acción
Los cuatro valores expresan una orientación general. Pero surge una nueva pregunta:
¿Cómo llevamos estos valores a nuestra forma cotidiana de trabajar?
El Manifiesto Ágil los desarrolla mediante 12 principios, relacionados con la entrega de valor, la colaboración, la adaptación, la calidad y la mejora continua.
4 VALORES
→
¿Cómo?
→
12 PRINCIPIOS
Entregar valor
Enfocar el trabajo en generar resultados útiles y significativos para las personas usuarias.
Colaborar
Construir juntos, con confianza y comunicación constante, dentro y fuera del equipo.
Adaptarnos
Responder al cambio con flexibilidad y apertura, ajustando el rumbo cuando sea necesario.
Aprender y mejorar
Incorporar la experiencia, reflexionar sobre lo hecho y buscar mejores formas de trabajar.
Los valores expresan qué priorizamos. Los principios nos ayudan a comprender cómo llevar esas prioridades a la práctica.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 12
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 3 · PRINCIPIOS 1 A 4
Principios que orientan la agilidad
Los principios ágiles llevan los valores a la práctica y orientan la manera en que generamos valor, colaboramos y respondemos al cambio.
1
Entrega temprana
Generamos valor de manera continua.
2
Apertura al cambio
Incorporamos cambios cuando aportan valor.
3
Entregas frecuentes
Avanzamos mediante resultados funcionales.
4
Colaboración
Negocio y equipo trabajan de manera cercana.
Entregar
→
Aprender
→
Ajustar
→
Continuar
Créditos
Equipo de producción

## Slide 13
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 4 · PRINCIPIOS 5 A 8
El factor humano en la agilidad
Los principios 5 a 8 ponen a las personas en el centro: su motivación, la manera en que se comunican, la forma de medir el avance y el ritmo con el que pueden trabajar de manera sostenible.
5
Personas motivadas
Construimos los proyectos en torno a personas motivadas, con el entorno, el apoyo y la confianza que necesitan.
6
Conversación directa
La conversación cara a cara es la forma más eficiente de compartir información en el equipo.
7
Software funcionando
El resultado funcional es la principal medida de progreso.
8
Ritmo sostenible
Promotores, equipo y usuarios deben poder mantener un ritmo constante de forma indefinida.
Sin personas motivadas y bien comunicadas, ningún proceso ágil se sostiene.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 14
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 4 · PRINCIPIOS 9 A 12
Calidad, simplicidad y mejora continua
El cierre de los doce principios consolida las bases técnicas y metodológicas para construir soluciones sostenibles, eficientes y reflexivas.
9. Excelencia técnica
La atención continua a la calidad y al buen diseño potencia la capacidad de adaptación.
10. Simplicidad
Maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial para concentrar los recursos en lo relevante.
11. Autoorganización
Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que gestionan su propio trabajo.
12. Mejora continua
A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más eficaz y ajusta su comportamiento.
La agilidad busca la eficiencia sin comprometer la calidad, aprendiendo en cada iteración para perfeccionar el resultado.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 15
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 4 · SÍNTESIS
Una misma lógica
¿Qué tienen en común los valores y principios ágiles?
COLABORAR
Trabajamos con otros.
GENERAR VALOR
Producimos resultados útiles.
ADAPTARNOS
Respondemos a los cambios.
APRENDER
Revisamos y mejoramos.
AGILIDAD
La agilidad convierte el aprendizaje en parte del trabajo.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 16
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 5 · AGILIDAD EN LA PRÁCTICA
Ágil y tradicional: dos lógicas de trabajo
¿Cuándo conviene planificar de forma predictiva y cuándo adoptar un enfoque adaptativo?
ENFOQUE TRADICIONAL
Predicción y control
ENFOQUE ÁGIL
Adaptación y valor continuo
Contexto
Requisitos estables, conocidos y con baja incertidumbre.
Entornos dinámicos, cambiantes y con alta incertidumbre.
Planificación
Exhaustiva al inicio; el éxito se mide en cumplir el plan original.
Modular y continua; el éxito se mide en el valor real generado.
Entrega
Resultado único al final de un proceso secuencial.
Incremental y temprana a lo largo de ciclos cortos.
Cambios
Se consideran desviaciones que deben controlarse.
Se aprovechan como oportunidades de aprendizaje y ajuste.
Ningún enfoque es superior en sí mismo: la elección depende de la certidumbre del problema y de la necesidad de aprender sobre la marcha.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 17
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
TEMA 5 · AGILIDAD EN LA PRÁCTICA
Decidir y actuar en la práctica
¿Cómo saber qué enfoque elegir para tu próximo proyecto?
1. Claridad de requisitos
Si el alcance es incierto o cambiante, elige agilidad; si los requisitos son estables y normados, planifica de forma predictiva.
2. Frecuencia de entrega
Si necesitas validar hipótesis pronto con usuarios reales, opta por ciclos iterativos; si el valor solo existe al completar la totalidad, trabaja por fases secuenciales.
3. Cercanía con el usuario
La agilidad exige comunicación constante y retroalimentación frecuente. Si la relación es contractual y distante, el ciclo adaptativo pierde efectividad.
4. Disposición al cambio
Adoptar agilidad requiere madurez para aceptar aprendizajes que modifiquen el plan inicial sin considerarlos fallos del proceso.
Ser ágil no es seguir una receta rígida ni correr más rápido: es contar con la capacidad de comprender, colaborar y adaptarse para generar valor real de forma continua.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 18
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
ACTIVIDAD · COMPROBACIÓN
¿Qué enfoque sería más adecuado en este caso?
Una entidad pública necesita desarrollar un sistema interno de gestión documental. Los requisitos están claramente definidos, son estables y deben cumplir con normativa específica.
Selecciona una respuesta para comprobarla
Enfoque tradicional (predictivo), porque los requisitos son estables y existen normativas que deben cumplirse.
A
Enfoque ágil, porque cualquier proyecto de tecnología debería hacerse de forma iterativa.
B
Una combinación de ambos enfoques, sin importar el contexto del proyecto.
C
Créditos
Equipo de producción

## Slide 19
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
ACTIVIDAD · RETROALIMENTACIÓN
¡La respuesta es correcta!
Correcto
Cuando los requisitos están claramente definidos, son estables y deben cumplir con una normativa específica, la planificación predictiva permite controlar el alcance y asegurar el cumplimiento.
Clave: contexto + certidumbre + normativa.
Continuar a la comprobación →
Créditos
Equipo de producción

## Slide 20
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Agilidad en acción
Inicio
ACTIVIDAD · RETROALIMENTACIÓN
Revisa el contexto del caso
Aún no
La agilidad no es una regla universal ni una mezcla que se aplica sin mirar el contexto. La elección depende de qué tan estables son los requisitos y de la necesidad de aprender sobre la marcha.
Pista: busca la opción que relacione el enfoque con las características del proyecto.
Intentar de nuevo ↺
Créditos
Equipo de producción

## Slide 21
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Anterior
Agilidad en acción
Inicio
ACTIVIDAD · COMPROBACIÓN
Comprueba tu criterio ágil en la práctica
Escenario: tu equipo enfrenta requisitos cambiantes a mitad del cronograma. ¿Cómo aplicar los fundamentos ágiles para asegurar valor real?
1 · Sentido
Decisión ágil
Ciclos adaptativos para aprender con retroalimentación temprana.
Desvío común
Acelerar el paso para cumplir fechas sin validar el producto.
2 · Valores
Decisión ágil
Priorizar personas y software funcional sin eliminar procesos.
Desvío común
Creer que la agilidad elimina la disciplina o la documentación.
3 · Principios
Decisión ágil
Entregas frecuentes e incorporar cambios que aporten valor.
Desvío común
Bloquear los requisitos para proteger un plan inicial estático.
4 · Personas
Decisión ágil
Confianza, comunicación directa y ritmo sostenible.
Desvío común
Enfocarse solo en la herramienta ignorando la motivación del equipo.
5 · Contexto
Decisión ágil
Adoptar agilidad ante alta incertidumbre y necesidad de ajuste.
Desvío común
Aplicar metodologías ágiles por moda en procesos fijos y normados.
Aprender de la evidencia + Colaborar en equipo + Adaptar el plan = Entrega de valor real
Si tus decisiones equilibran la adaptabilidad con la disciplina del trabajo, estás gestionando con auténtico pensamiento ágil.
Créditos
Equipo de producción
Siguiente

## Slide 22
Tema 1
Origen y sentido de la agilidad
Tema 2
Los 4 valores fundamentales
Tema 3
Los 12 principios rectores
Tema 4
Factor humano, calidad y mejora
Tema 5
Agilidad en la práctica
Actividades
Comprueba lo aprendido
Agilidad en acción
Inicio
CRÉDITOS
Créditos de producción y postproducción
Créditos
Equipo de producción
Anterior
Coordinación general
Luz Dary Morales Galvis
Experto temático
Diana María Velázquez
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje
Julieta Márquez Gutiérrez
Corrección de estilo
Julieta Márquez Gutiérrez y Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica
Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico
Andrea Valentina Roa Orozco
Desarrollo de interactivos
Paola Andrea Quintero Aguilar
Disposición y ensamble
Samayda Herrera Betancur
Proyecto C.I. 278 de 2026 · @Medellín — SAPIENCIA · Última actualización: octubre de 2026