## Slide 1
Scrum funciona como un sistema en el que personas, momentos de inspección y elementos de trabajo se conectan para avanzar hacia un objetivo y generar valor.
Comenzar
Scrum por dentro
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Scrum por dentro
Inicio
Créditos
Equipo de producción

## Slide 2
Elige por dónde comenzar
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Mapa de navegación
1. Estructura Scrum
Todo está conectado
2. Responsabilidades del Scrum Team
¿Quién hace qué?
3. Eventos del Scrum
El ritmo de Scrum
4. Artefactos y compromisos
El trabajo se hace visible
5. Integración y aprendizaje
Las piezas se conectan
Actividad
Comprueba lo aprendido
Usa Inicio para volver a este menú desde cualquier otra sección.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 3
1. Todo está conectado
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Tres componentes, un mismo sistema: cómo se articulan para organizar el trabajo del equipo.
Responsabilidades
¿Quiénes hacen posible el trabajo?
Eventos
¿Cuándo planificamos, inspeccionamos y adaptamos?
Artefactos
¿Qué hace visible el trabajo y el valor generado?
¿Qué nos plantea?
Ningún componente funciona de manera aislada: Scrum adquiere sentido en la relación entre ellos, no en su cumplimiento individual.
Componentes aislados
≠
Sistema interdependiente
Créditos
Equipo de producción

## Slide 4
2. ¿Quién hace qué?
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Las responsabilidades en el Scrum Team: un equipo orientado a objetivos compartidos.
Product Owner
Maximiza el valor del producto y gestiona eficazmente el Product Backlog.
Scrum Master
Favorece la comprensión y aplicación de Scrum, y contribuye a mejorar la efectividad del equipo.
Developers
Crean un incremento utilizable y adaptan su plan de trabajo durante cada Sprint.
¿Qué nos plantea?
El equipo trabaja de manera colaborativa hacia objetivos compartidos. Cada responsabilidad tiene un propósito particular, pero ninguna genera valor de manera aislada.
Jerarquía fragmentada
≠
Responsabilidades compartidas
Créditos
Equipo de producción

## Slide 5
3. Product Owner: mantener el foco en el valor
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Responsabilidad orientada a maximizar el impacto y orientar las prioridades del producto.
Foco principal
Maximizar el valor del producto
¿Cómo contribuye?
1
Comunica el Product Goal de manera clara y compartida para alinear los esfuerzos.
2
Ordena y prioriza los elementos del Product Backlog en función del valor que aportan.
3
Favorece que el backlog sea visible, transparente y comprendido por todo el equipo y las partes interesadas.
¿Qué nos plantea?
Decidir qué resulta más valioso también implica establecer prioridades. No se trata de intentar abarcarlo todo, sino de elegir conscientemente qué entrega genera el mayor impacto.
Acumular peticiones
≠
Priorizar por valor real
Créditos
Equipo de producción

## Slide 6
4. Scrum Master: hacer posible Scrum
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
El Scrum Master contribuye a que Scrum sea comprendido y aplicado de manera efectiva.
Liderazgo servicial
Hacer posible Scrum
Al servicio de la efectividad del equipo.
¿Cómo hace posible el trabajo?
1
Facilita conversaciones, acuerdos y eventos para que cumplan su propósito.
2
Orienta al equipo y a la organización en los principios y valores de la agilidad.
3
Ayuda a remover obstáculos que frenan el avance del Scrum Team.
4
Promueve la mejora continua de las prácticas y la efectividad colectiva.
¿Qué nos plantea?
No dirige al equipo como un jefe tradicional; favorece las condiciones y la cultura necesarias para que el Scrum Team pueda autoorganizarse y trabajar con mayor efectividad.
Jefe o supervisor tradicional
≠
Líder que facilita y remueve obstáculos
Créditos
Equipo de producción

## Slide 7
5. Developers: convertir objetivos en resultados
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Transforman las prioridades seleccionadas en un incremento utilizable durante el Sprint.
Foco técnico
Crear un incremento utilizable y con alta calidad
¿Cómo contribuyen al resultado?
1
Planifican el trabajo: analizan los ítems seleccionados y definen cómo abordarlos en el Sprint.
2
Adaptan el Sprint Backlog: ajustan su plan de trabajo de manera continua según el avance y los hallazgos.
3
Mantienen la calidad: aplican buenas prácticas técnicas, realizan pruebas y aseguran un trabajo bien hecho.
4
Construyen el Incremento: entregan un resultado funcional, utilizable y que aporta valor al producto.
¿Qué nos plantea?
Su responsabilidad se orienta a convertir el objetivo del Sprint en un resultado concreto, utilizable y verificado en la realidad.
Ejecutar tareas aisladas
≠
Entregar incrementos útiles
Créditos
Equipo de producción

## Slide 8
6. El ritmo de Scrum
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
El Sprint contiene eventos que crean oportunidades formales para inspeccionar y adaptar.
Ciclo del Sprint Inspeccionar · Adaptar · Generar valor
Sprint Planning
Define por qué el Sprint es valioso, qué puede realizarse y cómo se abordará el trabajo.
Daily Scrum
Permite inspeccionar el progreso hacia el Sprint Goal y adaptar el plan cuando sea necesario.
Sprint Review
Permite inspeccionar el resultado del Sprint y analizar posibles adaptaciones futuras con los interesados.
Sprint Retrospective
Permite analizar cómo trabajó el equipo y planificar mejoras en calidad y efectividad.
¿Qué nos plantea?
Todos estos eventos ocurren dentro del Sprint, que funciona como el ciclo que contiene el trabajo necesario para convertir ideas en valor.
Reuniones burocráticas
≠
Espacios formales de adaptación
Créditos
Equipo de producción

## Slide 9
7. Del plan al aprendizaje
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Cuatro momentos sincronizados para observar el avance y adaptar las decisiones del equipo.
Sprint Planning
¿Qué buscamos lograr?
Daily Scrum
¿Cómo estamos avanzando?
Sprint Review
¿Qué resultado obtuvimos?
Sprint Retrospective
¿Cómo podemos mejorar?
Bucle adaptativo · Siguiente Sprint
¿Qué nos plantea?
Cada evento genera una oportunidad formal para observar, aprender y ajustar. El valor del marco no está en realizar reuniones por inercia, sino en la capacidad de utilizar la información obtenida para orientar las siguientes decisiones.
Repetición mecánica
≠
Aprendizaje continuo del equipo
Créditos
Equipo de producción

## Slide 10
8. El trabajo se hace visible
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Scrum utiliza tres artefactos para representar trabajo o valor. Exploremos qué hace visible cada uno y a qué compromiso responde.
Product Backlog
Lista ordenada y emergente de lo que se necesita para el producto.
Compromiso
Product Goal: Hacia qué objetivo avanzamos.
Sprint Backlog
Integra el objetivo, elementos elegidos y el plan de trabajo.
Compromiso
Sprint Goal: Propósito que orienta el Sprint.
Incremento
Resultado concreto que se integra con los anteriores.
Compromiso
Definition of Done: Criterios de calidad del incremento.
¿Qué nos plantea?
Cada artefacto contiene un compromiso asociado que refuerza la transparencia y el foco: sin una meta clara o un estándar de calidad, el trabajo pierde rumbo y valor.
Documentación estática
≠
Artefactos vivos con compromiso
Créditos
Equipo de producción

## Slide 11
9. Las piezas se conectan
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
Cómo interactúan personas, artefactos y eventos para transformar ideas en valor continuo.
Nivel 1 · Definición y planificación
Product Owner
prioriza valor
Product Backlog
orienta qué necesitamos
Sprint Planning
seleccionamos y planificamos
Sprint Backlog
organiza el trabajo
Nivel 2 · Ejecución, entrega y aprendizaje
Sprint
desarrollamos + inspeccionamos + adaptamos
Incremento
generamos un resultado utilizable
Review + Retrospective
aprendemos y mejoramos
Retorno al siguiente Sprint
¿Qué nos plantea?
Scrum conecta objetivos, trabajo, resultados y aprendizaje en ciclos sucesivos.
Engranajes aislados
≠
Cadena continua de valor
Créditos
Equipo de producción

## Slide 12
10. Scrum funciona como sistema
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Tema 2 · Estructura del sistema
No son piezas aisladas: la articulación que da sentido a la agilidad en equipo.
Responsabilidades
Organizan quién asume cada compromiso y cómo contribuye al valor del producto.
Product Owner
Developers
Scrum Master
Eventos
Crean oportunidades formales para inspeccionar y adaptar el trabajo.
Sprint Planning
Daily Scrum
Sprint Review
Sprint Retrospective
Artefactos
Hacen visible el trabajo y el valor generado, y permiten tomar decisiones con evidencia.
Product Backlog
Sprint Backlog
Incremento
¿Qué nos plantea?
Comprender Scrum implica reconocer las conexiones: quiénes participan, qué hacen visible, cuándo revisan los resultados y cómo utilizan lo aprendido para decidir el siguiente paso.
Piezas aisladas
≠
Sistema articulado de valor
Nota. Elaboración basada en Schwaber y Sutherland (2020).
Créditos
Equipo de producción

## Slide 13
Comprueba lo aprendido
¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente cómo se articulan los componentes de Scrum?
Marco Scrum: responsabilidades, eventos y artefactos como sistema integrado.
Selecciona una respuesta para comprobarla
A · Los eventos sustituyen los artefactos cuando se necesita modificar el plan.
B · Las responsabilidades, eventos y artefactos funcionan de manera independiente.
C · Las responsabilidades organizan la participación, los eventos permiten inspeccionar y adaptar, y los artefactos hacen visible el trabajo y el valor.
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
D · Los artefactos determinan funciones y establecen cuándo realizar los eventos.
Créditos
Equipo de producción

## Slide 14
Respuesta correcta
✓
¡Muy bien!
En Scrum, responsabilidades, eventos y artefactos se relacionan como parte de un mismo sistema para hacer visible el trabajo, inspeccionar los resultados y favorecer la adaptación.
Continuar
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Anterior
Siguiente
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Créditos
Equipo de producción

## Slide 15
Retroalimentación
Respuesta a revisar
↺
Revisemos nuevamente
Revisemos nuevamente la presentación. Los componentes de Scrum no funcionan de manera aislada ni se sustituyen entre sí. Identifiquemos qué función cumplen las responsabilidades, los eventos y los artefactos dentro del marco de trabajo.
Volver a intentar
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Anterior
Anterior
Siguiente
Siguiente
Scrum por dentro
Inicio
Créditos
Equipo de producción

## Slide 16
1
Estructura Scrum
2
Responsabilidades del Scrum Team
3
Eventos del Scrum
4
Artefactos y compromisos
5
Integración y aprendizaje
Actividad
Comprueba lo aprendido
Scrum por dentro
Inicio
Créditos de producción y postproducción
Créditos
Créditos
Equipo de producción
Anterior
Anterior
Coordinación general
Luz Dary Morales Galvis
Experto temático
Diana María Velázquez García
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje
Julieta Márquez Gutiérrez
Corrección de estilo
Julieta Márquez Gutiérrez y Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica
Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico
Andrea Valentina Roa Orozco
Desarrollo de interactivos
Paola Andrea Quintero Aguilar
Disposición y ensamble
Samayda Herrera Betancur
Proyecto C.I. 278 de 2026 · @Medellín — SAPIENCIA · Última actualización: octubre de 2026