## Slide 1
De los fundamentos de Scrum al aprendizaje, la adaptación y la generación de valor.
Scrum: qué es, de dónde viene y en qué se sostiene
Artículo educativo

## Slide 2
Mapa de lectura
Scrum: qué es, de dónde viene y en qué se sostiene
Resultado de aprendizaje
Comprender los fundamentos de Scrum y reconocer sus principios, valores, responsabilidades, eventos y artefactos, identificando cómo se articulan para organizar el trabajo, favorecer la adaptación y generar valor en la gestión de proyectos.
01
Introducción – Tema 1
Comprender Scrum
02
Tema 2
Aprender desde la experiencia
03
Tema 3
Trabajar desde los valores ágiles
04
Síntesis - Referencias

## Slide 3
Introducción
Comprender Scrum para aprender, adaptar y generar valor
Gestionar un proyecto supone tomar decisiones aun cuando no disponemos de toda la información desde el comienzo. Los requerimientos pueden evolucionar, las prioridades pueden cambiar y los resultados obtenidos durante el proceso pueden mostrarnos que necesitamos modificar el camino previsto. En este escenario, Scrum ofrece una estructura para avanzar, observar lo que ocurre, aprender de la experiencia y adaptar las decisiones.
Scrum se inscribe en el campo de los enfoques ágiles y busca facilitar la generación de valor frente a problemas complejos. Sin embargo, comprenderlo exige ir más allá de asociarlo con reuniones frecuentes, tableros de tareas o periodos cortos de trabajo. Necesitamos conocer qué significa Scrum, cómo

## Slide 4
Tema 1 · Comprender Scrum
¿Qué entendemos por Scrum?
Scrum es un marco de trabajo ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas frente a problemas complejos (Schwaber & Sutherland, 2020). Esta definición contiene una distinción importante: hablamos de un marco de trabajo y no de un procedimiento que determina detalladamente cada actividad que debemos realizar.
Esto significa que Scrum establece una estructura esencial para organizar el trabajo, pero deja espacio para incorporar prácticas y técnicas de acuerdo con las características del proyecto. Podemos emplear diferentes herramientas para planificar, diseñar, desarrollar o controlar la calidad sin que Scrum determine exactamente cómo ejecutar cada una de estas actividades.
Idea importante
Scrum no nos indica paso a paso cómo realizar cada tarea. Proporciona una estructura mínima para organizar el trabajo, revisar los resultados y realizar ajustes a partir de lo aprendido.
Esta característica resulta especialmente relevante cuando trabajamos frente a problemas complejos. Si no podemos anticipar todas las respuestas desde el inicio, necesitamos generar información durante el proceso. Por ello, la gestión ágil favorece una planificación adaptable, la generación incremental de resultados, la colaboración y la retroalimentación frecuente (IEBS Business School, 2025).

## Slide 5
Tema 1 · Comprender Scrum
¿Por qué se llama Scrum?
El término Scrum procede del rugby. En este deporte, hace referencia a una formación en la que varios integrantes actúan de manera coordinada para avanzar hacia un objetivo común. La metáfora permite representar una característica fundamental del marco: el resultado depende del trabajo conjunto y no de esfuerzos completamente aislados.
Esto no significa que todas las personas desempeñemos las mismas funciones. Scrum contempla responsabilidades diferenciadas que posteriormente estudiaremos con mayor profundidad. Lo importante es que estas responsabilidades forman parte de un mismo Scrum Team, orientado hacia objetivos compartidos.

## Slide 6
Tema 1 · Comprender Scrum
GESTIÓN DE EQUIPOS · LÓGICA DE ARTICULACIÓN
Articulación y sentido colectivo en Scrum
Cómo transformar la diversidad de roles en un resultado útil mediante la coordinación y el propósito común.
1
Responsabilidades diferentes
Cada integrante asume un rol específico con margen de acción propio (visión del producto, facilitación del proceso o construcción técnica).
2
Trabajo coordinado
Las tareas no ocurren en aislamiento; se sincronizan a través de eventos regulares, comunicación directa y transparencia visual.
3
Objetivo compartido
El esfuerzo colectivo no se mide por tareas individuales completadas, sino por el avance hacia una meta de sprint clara y común.
4
Generación de valor
La meta se traduce en un incremento útil y funcional que resuelve un problema real y permite aprender de su uso.
El propósito de la analogía
La especialización sin conexión crea silos; la agilidad surge cuando cada esfuerzo individual tiene sentido en función del impacto compartido.
Scrum procura evitar una organización excesivamente fragmentada, en la que cada integrante conoce únicamente su propia tarea sin comprender cómo contribuye al resultado colectivo.
Fuente: elaboración propia.

## Slide 7
Tema 1 · Comprender Scrum
De la necesidad de la adaptación a un marco de trabajo
Scrum no apareció de manera aislada. Sus antecedentes se relacionan con la búsqueda de formas más flexibles de desarrollar productos en escenarios caracterizados por incertidumbre y cambio. Durante las décadas de 1980 y 1990 fueron adquiriendo relevancia enfoques basados en equipos coordinados, desarrollo iterativo y generación progresiva de resultados.
Durante la década de 1990, Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron Scrum y, en 1995, realizaron una presentación conjunta del marco. Posteriormente, ambos participaron en la formulación del Manifiesto para el Desarrollo Ágil de Software en 2001. En 2010 se publicó la primera Scrum Guide, documento que posteriormente recibió diferentes actualizaciones. La versión de 2020 simplificó algunos componentes y reforzó la concepción de un único Scrum Team (Schwaber & Sutherland, 2020).

## Slide 8
Tema 1 · Comprender Scrum
FIGURA 1 · EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Scrum a través del tiempo
Evolución histórica hacia la adaptabilidad y el aprendizaje empírico.
1980s
Antecedentes
Nuevas formas de desarrollo de productos y trabajo en equipo.
1990s
Schwaber y Sutherland
Formalizan los principios de Scrum a partir de la experiencia práctica.
1995
Presentación del marco
Se presenta Scrum como un marco de trabajo ligero.
2001
Manifiesto Ágil
Scrum se alinea con los valores y principios del Manifiesto Ágil.
2010
Primera Scrum Guide
Se publica la primera guía oficial de Scrum.
2020
Simplificación y Scrum Team
Se simplifica la guía y se enfatiza el Scrum Team.
El sentido de la evolución
«No fue concebido para hacer más tareas en menos tiempo, sino para decidir mejor».
Fuente: elaboración propia.

## Slide 9
Tema 1 · Comprender Scrum
Construyamos un lenguaje común
Antes de continuar, necesitamos familiarizarnos con algunos términos que encontraremos de manera recurrente en Scrum. Conviene conservar su denominación en inglés porque así aparecen habitualmente en documentación, certificaciones, plataformas y contextos profesionales.
VOCABULARIO COMÚN · COMPONENTES DEL MARCO
Términos clave en Scrum
Los conceptos fundamentales que articulan la estructura, los roles y los resultados del sistema.
Categoría
Término
¿Qué representa?
Equipo y responsabilidades
Scrum Team
Equipo que trabaja de manera colaborativa bajo el marco Scrum.
Product Owner
Responsable de maximizar el valor del producto y gestionar el Product Backlog.
Scrum Master
Facilita la comprensión y aplicación de Scrum, eliminando impedimentos.
Developers
Integrantes responsables de construir el incremento del producto.
Ritmo y flujo
Sprint
Ciclo de trabajo de duración fija, en el que se crea un incremento de valor.
Artefactos y compromisos
Product Backlog
Lista ordenada y evolutiva de necesidades del producto.
Sprint Backlog
Trabajo seleccionado y planificado por el equipo para un Sprint.
Increment
Resultado integrado y potencialmente funcional que aporta valor.
Definition of Done
Criterios acordados para determinar cuándo un incremento está terminado.
Fuente: elaboración propia.

## Slide 10
Tema 2 · Aprender desde la experiencia
Experiencia como fuente de conocimiento
Uno de los fundamentos centrales de Scrum es el empirismo. Desde esta perspectiva, el conocimiento se construye a partir de la experiencia y de la observación de lo que realmente sucede. Frente a un problema complejo, nuestras decisiones iniciales pueden necesitar ajustes porque parte de la información relevante solo aparece mientras desarrollamos el trabajo (Schwaber & Sutherland, 2020).
FUNDAMENTOS DE SCRUM · LÓGICA EMPÍRICA Y LEAN
Aprender mientras se avanza
El bucle adaptativo: aprender de la evidencia y concentrarse en lo esencial.
1
Trabajamos
Construcción inicial.
2
Observamos
Revisión con usuarios.
3
Aprendemos
Nueva evidencia.
4
Ajustamos
Toma de decisión.
Retorno continuo

## Slide 11
Tema 2 · Aprender desde la experiencia
FUNDAMENTOS DE SCRUM · LÓGICA EMPÍRICA Y LEAN
Dos maneras de interpretar un desvío
Perspectiva empírica
“Tenemos evidencia”
El desvío es información para aprender y mejorar.
Perspectiva rígida
“El plan falló”
El desvío se interpreta como un fracaso.
Empirismo + Pensamiento Lean
Empirismo
Aprender de la experiencia y la evidencia observable.
Pensamiento Lean
Eliminar lo que no aporta valor y priorizar lo esencial.
+
Generación de valor continuo en cada decisión
Fuente: elaboración propia.

## Slide 12
Tema 2 · Aprender desde la experiencia
Tres pilares para aprender y adaptarnos
La lógica empírica de Scrum se materializa mediante tres pilares estrechamente relacionados: transparencia, inspección y adaptación (Schwaber & Sutherland, 2020).
FIGURA 2 · FUNDAMENTOS EMPÍRICOS DE SCRUM
Los tres pilares de Scrum
Cómo la transparencia, la inspección y la adaptación operan como un sistema interdependiente para aprender de la evidencia.
1
Transparencia
Visibilidad honesta y comprensible del trabajo.
2
Inspección
Revisión periódica del progreso y los resultados.
3
Adaptación
Modificación oportuna de lo que se aprende para generar valor.
El ciclo continúa
El principio de interdependencia
«Inspeccionar pierde su propósito si los hallazgos no conducen a ajustes reales». Sin transparencia, la inspección es ciega. Sin adaptación, la inspección pierde su propósito.
Fuente: elaboración propia.

## Slide 13
Tema 3 · Trabajar desde los valores ágiles
Scrum dentro de la agilidad
Scrum forma parte de un contexto conceptual más amplio: el movimiento ágil. El Manifiesto Ágil prioriza las personas y sus interacciones, los resultados funcionales, la colaboración con el cliente y la capacidad de responder al cambio. Sus principios amplían esta perspectiva mediante ideas relacionadas con entregas frecuentes, colaboración, sostenibilidad, simplicidad, autoorganización y mejora continua.
Aquí necesitamos establecer una diferencia importante:
“Los 12 principios del Manifiesto Ágil no son doce principios propios de Scrum”.
Scrum posee fundamentos específicos: empirismo, pensamiento Lean, tres pilares y cinco valores. Los principios ágiles pertenecen al marco conceptual más amplio dentro del cual Scrum se desarrolla (Schwaber & Sutherland, 2020).
Esta distinción nos permitirá evitar una confusión frecuente y comprender que Scrum concreta la agilidad mediante una estructura particular de responsabilidades, eventos y artefactos.

## Slide 14
Tema 3 · Trabajar desde los valores ágiles
Los valores que sostienen el trabajo
Una estructura de trabajo no funciona únicamente porque existan reglas o eventos. Scrum reconoce cinco valores que orientan el comportamiento y las relaciones dentro del equipo: compromiso, enfoque, apertura, respeto y coraje (Schwaber & Sutherland, 2020).
Compromiso implica asumir responsabilidad frente a los objetivos compartidos. Enfoque supone concentrarnos en aquello que resulta prioritario. Apertura requiere comunicar avances, dificultades y aprendizajes. Respeto implica reconocer las capacidades y responsabilidades de quienes integran el equipo. Finalmente, coraje supone afrontar problemas, comunicar situaciones difíciles y realizar cambios cuando son necesarios.

## Slide 15
Tema 3 · Trabajar desde los valores ágiles
FUNDAMENTOS DE SCRUM · CULTURA Y EMPIRISMO
Valores que hacen posible el empirismo
Cómo la confianza, el respeto y el coraje construyen el entorno humano necesario para inspeccionar con honestidad y adaptar el rumbo.
01 · LOS 5 VALORES DE SCRUM (LA BASE HUMANA)
Compromiso
Enfoque
Apertura
Respeto
Coraje
Habilitan ↓
02 · RELACIONES DE TRABAJO QUE FAVORECEN EL EMPIRISMO
Confianza mutua
Seguridad psicológica para exponer la realidad del trabajo sin miedo al castigo.
Responsabilidad compartida
Sentido colectivo del resultado por encima del cumplimiento individual aislado.
Comunicación honesta
Capacidad de visibilizar desvíos e incertidumbres con prontitud.
Hacen posible ↓
03 · EL RESULTADO EMPÍRICO
Transparencia
Inspección
Adaptación
El equipo cuenta con la madurez para ver lo que verdaderamente ocurre, examinarlo con rigor y ajustar sus decisiones oportunamente.
Nota. Elaboración basada en Schwaber y Sutherland (2020).

## Slide 16
Síntesis
Para integrar lo aprendido
Comprender Scrum implica superar la idea de que se trata únicamente de trabajar más rápido, realizar reuniones frecuentes o dividir un proyecto en ciclos. Su funcionamiento se construye sobre una lógica en la que la experiencia genera información, esta información permite inspeccionar y el aprendizaje conduce a la adaptación. Esta dinámica hace posible gestionar el trabajo sin esperar hasta el final del proyecto para descubrir si las decisiones tomadas fueron pertinentes (Sutherland, 2016).
El criterio de fondo · Los valores no son decorativos
Los valores, por tanto, no constituyen un elemento decorativo del marco. Sin condiciones que favorezcan la confianza, la responsabilidad y la comunicación, resulta mucho más difícil hacer visible lo que realmente ocurre y adaptar el trabajo a partir de la experiencia.
El empirismo no es un método técnico frío: es una disciplina humana que exige coraje para reconocer la verdad y honestidad para cambiar de rumbo.

## Slide 17
Síntesis
INTEGRACIÓN CONCEPTUAL DE SCRUM
La arquitectura sistémica de Scrum
De las bases filosóficas a la generación de valor.
Nivel 1 · El cimiento teórico
Empirismo
Aprender de la experiencia y la evidencia.
Pensamiento Lean
Eliminar lo que no aporta valor y enfocarse en lo esencial.
Fundamentan ↓
Nivel 2 · Los pilares operativos
Transparencia
Visibilidad honesta del trabajo.
Inspección
Revisión periódica del progreso y resultados.
Adaptación
Modificación oportuna de lo que se aprende.
Se fortalecen mediante ↓
Nivel 3 · La base humana y ética
Compromiso
Con el objetivo común.
Enfoque
En lo que genera valor.
Apertura
A nuevas ideas y perspectivas.
Respeto
Por las personas y sus aportes.
Coraje
Para enfrentar desafíos y cambiar.
Permiten ↓
Nivel 4 · El desenlace y propósito
Aprender, adaptarnos y generar valor
Equipos más preparados para responder a la incertidumbre y entregar resultados que importan.
Idea clave · La respuesta ante la incertidumbre
«Scrum no busca eliminar la incertidumbre antes de comenzar; proporciona una estructura para aprender de lo que ocurre y adaptar nuestras decisiones mientras avanzamos.»

## Slide 18
Referencias
Fuentes para continuar la lectura
Referencias · APA 7
Garrido Sotomayor, S. (2025, 20 de abril). Guía de la gestión ágil de proyectos para liderar con eficacia. IEBS Business School. https://www.iebschool.com/hub/guia-de-la-gestion-agil-de-proyectos-para-liderar-con-eficacia/
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020, noviembre). La Guía de Scrum: La Guía Definitiva de Scrum: Las Reglas del Juego. Scrum Guides. https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf
Sutherland, J. (2016). Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Editorial Océano.

## Slide 19
Créditos
Sobre este documento
Copyright 2026. Todos los derechos reservados.
Proyecto | @Medellín — SAPIENCIA
Tipo de recurso | Artículo educativo
Coordinación general | Luz Dary Morales Galvis
Experto temático | Diana María Velázquez García
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje | Julieta Márquez Gutiérrez
Corrección de estilo | Julieta Márquez Gutiérrez y Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica | Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico | Andrea Valentina Roa Orozco
Disposición y ensamble | Samayda Herrera Betancur
Última actualización | Octubre de 2026