## Slide 1
Módulo 2 · Planeación y organización de proyectos ágiles
Del objetivo al Backlog:
organizar lo que realmente importa
De una meta general a un trabajo priorizado,
comprensible y realizable.

## Slide 2
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Planear sin pretender anticiparlo todo
Planeación y organización de proyectos ágiles
02 / 15
Los proyectos se desarrollan en entornos donde cambian las necesidades, aparecen restricciones y obtenemos información que no estaba disponible al comienzo.
La planeación ágil no elimina objetivos, tiempos ni responsabilidades. Propone establecer una dirección y organizar el trabajo sin asumir que todas las decisiones deban permanecer intactas durante el proyecto.
DIRECCIÓN
ADAPTACIÓN
ORGANIZACIÓN
Planeación ágil = dirección + organización + capacidad de adaptación
¿Cómo organizamos lo que necesitamos hacer sin convertir el plan en algo rígido?

## Slide 3
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Product Backlog: mucho más que una lista de tareas
Planeación y organización de proyectos ágiles
03 / 15
El Product Backlog es una lista organizada y evolutiva de elementos que pueden ser necesarios para desarrollar, modificar o mejorar un producto.
Requerimientos
Funcionalidades
Mejoras
Correcciones
Necesidades técnicas
Otros elementos asociados al valor
El Product Backlog está vivo:
Se pueden incorporar, eliminar, precisar o modificar elementos cuando aparecen nuevas necesidades, cambian las prioridades o aumenta el conocimiento sobre el producto.

## Slide 4
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
¿Cómo llegamos de una meta al trabajo organizado?
Planeación y organización de proyectos ágiles
04 / 15
META
¿Hacia dónde queremos avanzar?
NECESIDADES
¿Qué debemos atender?
REQUERIMIENTOS
¿Qué podría necesitar el producto?
PRIORIDADES
¿Qué merece atención primero?
EQUIPO
¿Con qué capacidades contamos?
RESPONSABILIDADES
¿Cómo organizamos el trabajo?
TIEMPO
¿Qué previsiones podemos establecer?
PRODUCT BACKLOG
ORGANIZADO
El Product Backlog conecta una intención general con un trabajo que pueda comprenderse, priorizarse y desarrollarse.

## Slide 5
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Primero: ¿hacia dónde queremos avanzar?
Planeación y organización de proyectos ágiles
05 / 15
Antes de elaborar un Product Backlog necesitamos establecer una dirección.
META
NECESIDAD
¿Qué necesidad buscamos atender?
VALOR
¿Qué valor esperamos generar?
La meta proporciona un criterio para valorar si un requerimiento contribuye realmente al propósito del proyecto.
¿Este elemento nos acerca al resultado que buscamos?
REQUERIMIENTOS
Sin una meta compartida, el Backlog puede convertirse en una colección desarticulada de solicitudes.

## Slide 6
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Definir el rumbo no significa decidirlo todo
Planeación y organización de proyectos ágiles
06 / 15
META
Define qué queremos lograr.
Orienta el valor esperado.
Permite evaluar diferentes alternativas.
SOLUCIÓN CERRADA
Define anticipadamente cómo debe hacerse todo.
Puede limitar el aprendizaje.
Puede impedir encontrar alternativas mejores.
≠
Necesitamos dirección suficiente para decidir y espacio suficiente para aprender.

## Slide 7
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Escuchar la solicitud… y comprender qué necesita resolver
Planeación y organización de proyectos ágiles
07 / 15
Un requerimiento expresa una necesidad, condición, capacidad o característica relevante para el producto.
Pero escuchar al cliente no significa trasladar automáticamente cada petición al Product Backlog.
SOLICITUD
«Agregar un nuevo botón».
PREGUNTA
¿Qué dificultad pretende resolver?
NECESIDAD
Comprender el problema detrás de la petición.
REQUERIMIENTO
Formular un elemento que contribuya realmente al propósito.
Petición del cliente ≠ necesidad realmente comprendida

## Slide 8
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Lo que hoy necesitamos puede cambiar mañana
Planeación y organización de proyectos ágiles
08 / 15
No todas las necesidades aparecen claramente al comienzo. A medida que obtenemos información podemos:
Backlog inicial
Backlog actualizado
Requerimientos
Mejoras
Correcciones
Correcciones
Requerimientos
Necesidades técnicas
NUEVA
INFORMACIÓN
AÑADIR
Nuevas necesidades o aprendizajes.
PRECISAR
Elementos que se aproximan a su desarrollo.
REORDENAR
Cuando cambia su importancia.
ELIMINAR
Cuando dejan de aportar suficiente valor.
Modificar el Backlog no significa necesariamente que hayamos planificado mal. Puede significar que aprendimos algo nuevo.

## Slide 9
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
¿Qué merece atención primero?
Planeación y organización de proyectos ágiles
09 / 15
Cuando existen múltiples necesidades y recursos limitados, no podemos desarrollar todo simultáneamente.
VALOR
¿Qué beneficio aporta?
URGENCIA
¿Qué necesita pronta atención?
RIESGO
¿Qué incertidumbre o consecuencia debemos considerar?
DEPENDENCIAS
¿Qué necesita existir antes?
COSTO DE DEMORA
¿Qué ocurre si esperamos?
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE
¿Qué podría ayudarnos a comprender mejor el producto?
¿QUÉ VA
PRIMERO?
Priorizar no significa ordenar según quién solicita con mayor insistencia.

## Slide 10
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Lo urgente no siempre es lo más valioso
Planeación y organización de proyectos ágiles
10 / 15
URGENTE
Puede requerir atención inmediata, pero su impacto sobre el producto puede ser limitado.
VALIOSO
Puede contribuir significativamente al propósito del producto, aunque no siempre tenga la fecha más próxima.
¿Qué ocurre si atendemos siempre lo que parece urgente y dejamos para después aquello que genera mayor valor?
La planeación requiere equilibrar las necesidades inmediatas y valor sostenido.

## Slide 11
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
No planificamos tareas sin considerar quién puede realizarlas
Planeación y organización de proyectos ágiles
11 / 15
Los proyectos pueden requerir capacidades:
Técnicas
Creativas
Comerciales
Administrativas
Analíticas
Comunicativas
RESULTADO
COMPARTIDO
La conformación del equipo considera:
Perfil + Experiencia + Fortalezas + Colaboración + Conocimientos específicos
Complementariedad ≠ perfiles idénticos
Las diferentes perspectivas ayudan a reconocer riesgos, explorar alternativas y resolver problemas. El producto pertenece al equipo como conjunto, aunque existan responsabilidades específicas.

## Slide 12
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Tener la competencia no significa tener disponibilidad
Planeación y organización de proyectos ágiles
12 / 15
CAPACIDAD REAL
=
Conocimientos
y habilidades
Disponibilidad
−
Carga existente
y otras demandas
Las personas también participan en reuniones, resuelven imprevistos, colaboran con otros y realizan actividades que consumen tiempo.
Planificar como si todas las horas laborales estuvieran disponibles para las tareas produce previsiones poco realistas.

## Slide 13
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
Responsabilidad no significa trabajo aislado
Planeación y organización de proyectos ágiles
13 / 15
RESPONSABILIDAD CLARA
Sabemos quién coordina o conoce el estado de una tarea.
Facilita identificar dónde se necesita apoyo.
TRABAJO AISLADO
Asignar una actividad no significa que una persona deba resolverla sin interacción con los demás.
≠
COLABORACIÓN
La responsabilidad aporta claridad; la colaboración permite avanzar como equipo.
Concentrar demasiadas tareas importantes en una única persona puede generar un cuello de botella.

## Slide 14
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
El tiempo es una previsión, no una garantía
Planeación y organización de proyectos ágiles
14 / 15
Una estimación expresa una previsión basada en la información disponible.
TAREA CONOCIDA
Menor incertidumbre.
Mayor posibilidad de realizar una previsión estable.
TAREA NUEVA O COMPLEJA
Mayor incertidumbre.
Mayor necesidad de revisar la previsión.
Cuando aumenta la incertidumbre:
DIVIDIR EL TRABAJO
OBTENER INFORMACIÓN
TEMPRANA
REVISAR LAS
PREVISIONES
Las estimaciones pueden mejorar a medida que aprendemos del trabajo previo.

## Slide 15
Prioridad | Elemento | ¿Qué aporta?
1 | Consultar menú | Permite conocer la oferta
2 | Seleccionar productos | Hace posible construir el pedido
3 | Enviar pedido | Cumple la función principal
4 | Confirmar pedido | Da certeza al cliente
5 | Guardar favoritos | Agrega comodidad
6 | Personalizar perfil | Complementa la experiencia
Tema 1 · Product Backlog: organización dinámica del trabajo
De una lista de deseos a un orden de trabajo
Planeación y organización de proyectos ágiles
15 / 15
Más próximos
Necesitan mayor claridad
Más distantes
Pueden seguir evolucionando
META
REQUERIMIENTOS
PRIORIDADES
CAPACIDAD
RESPONSABILIDADES
TIEMPO
PRODUCT BACKLOG
NUEVA INFORMACIÓN
El Product Backlog hace visible qué atenderemos primero sin pretender definirlo todo desde el comienzo.
Ahora decidamos: ¿qué debería ir primero?

## Slide 16
CRÉDITOS · DEL OBJETIVO AL BACKLOG
Créditos de producción y postproducción
Planeación y organización de proyectos ágiles
Coordinación general
Luz Dary Morales Galvis
Experto temático
Diana María Velázquez García
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje
Julieta Márquez Gutiérrez
Corrección de estilo
Julieta Márquez Gutiérrez y Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica
Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico
Andrea Valentina Roa Orozco
Desarrollo de interactivos
Paola Andrea Quintero Aguilar
Disposición y ensamble
Samayda Herrera Betancur
Proyecto C.I. 278 de 2026 · @Medellín — SAPIENCIA · Última actualización: octubre de 2026