## Slide 1
PLAN
REALIDAD
DECISIÓN
Módulo 2 · Planeación y organización de proyectos ágiles
Planear no basta:
seguimiento y adaptación
en proyectos ágiles
Observar lo que realmente ocurre para aprender, decidir y ajustar el rumbo.
Artículo educativo

## Slide 2
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Mapa de lectura
02
Resultado de aprendizaje
Analizar cómo el seguimiento permite comparar lo planeado con lo que realmente ocurre durante un proyecto y utilizar esa información para reconocer impedimentos, incorporar retroalimentación y adaptar decisiones.
01
Del plan al estado real
02
De la actividad al resultado
03
De los impedimentos y el feedback a la nueva información
04
De la evidencia a las siguientes decisiones
¿Qué hacemos cuando la realidad del proyecto nos muestra algo diferente de lo que habíamos previsto?

## Slide 3
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Observar: del plan a la realidad
03
Planificar establece una dirección, prioridades, responsabilidades y referencias para organizar el trabajo. Sin embargo, una vez que comienza la ejecución aparecen condiciones que no siempre se podían anticiparse.
El seguimiento permite observar esa realidad. Mientras la planificación representa aquello que esperábamos realizar, el seguimiento muestra qué está ocurriendo realmente.
Necesitamos reconocer qué se ha completado, qué continúa en desarrollo, qué elementos están bloqueados y qué cambios han aparecido. Esta información no busca únicamente comprobar el cumplimiento: proporciona una base para tomar decisiones y realizar ajustes cuando sea necesario.
Figura 1. Plan esperado vs. realidad observada
PLAN
¿Qué esperábamos que ocurriera?
EJECUCIÓN
¿Qué está ocurriendo?
SEGUIMIENTO
¿Qué información aparece?
DECISIÓN
¿Qué necesitamos mantener o modificar?
La diferencia entre lo planeado y lo observado no es solo una desviación: también puede ser una fuente de aprendizaje.

## Slide 4
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Interpretar: actividad no es avance
04
Uno de los riesgos del seguimiento consiste en concentrarnos únicamente en la cantidad de actividades iniciadas o en comprobar si las personas están ocupadas.
Tener muchas tareas abiertas no significa necesariamente producir resultados relevantes. Puede resultar más conveniente terminar algunos elementos importantes que mantener numerosos trabajos parcialmente desarrollados.
Además, distribuir continuamente la atención entre distintas actividades puede generar pérdidas de eficiencia por los cambios constantes de contexto.
Por eso, el seguimiento debe ayudarnos a observar resultados y valor, no únicamente movimiento.
Figura 2. Actividad ≠ avance
Muchas tareas iniciadas.
Atención fragmentada.
Trabajo parcialmente desarrollado.
≠
Elementos terminados.
Prioridades atendidas.
Resultados que contribuyen a la meta.
Hacer más cosas no garantiza generar más valor.

## Slide 5
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Hacer visibles los impedimentos
05
Un impedimento es una situación que dificulta o bloquea el avance del trabajo. Puede surgir por falta de información, dependencia de otra persona, problemas tecnológicos, ausencia de permisos, decisiones pendientes o limitaciones de recursos.
Detectarlo tempranamente permite buscar alternativas antes de que afecte a otros elementos del proyecto.
La transparencia, por tanto, no consiste solamente en mostrar avances positivos. También requiere hacer visibles las dificultades.
Ocultar un problema no hace que desaparezca; únicamente reduce la capacidad del equipo para actuar sobre él.
Figura 3. Del impedimento visible a la acción
IMPEDIMENTO
¿Qué está dificultando avanzar?
VISIBILIDAD
Lo hacemos observable y comprensible.
ANÁLISIS
¿Qué consecuencias produce?
ACCIÓN
¿Qué podemos hacer para reducirlo o resolverlo?
Un impedimento visible puede gestionarse; uno oculto puede seguir afectando el proyecto.

## Slide 6
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Adaptar con criterio
06
En enfoques más rígidos, controlar puede asociarse principalmente con evitar que el proyecto se desvíe del plan. En una perspectiva ágil, necesitamos incorporar una pregunta adicional:
¿El plan todavía representa la mejor forma de alcanzar la meta?
Si las condiciones cambian, cumplir exactamente una decisión tomada con información anterior puede conducir a resultados poco útiles.
Esto tampoco significa modificar el trabajo constantemente sin criterio. Cambiar sin una razón clara puede generar inestabilidad, pero negarnos a cambiar cuando existe evidencia suficiente puede producir desperdicio.
El control ágil consiste también en evaluar si conviene adaptar la planificación.
Aferrarse al plan ≠ Adaptar con criterio
“Lo definimos así al comienzo”.
≠
“¿Qué nos muestra ahora la evidencia?”
Flexibilidad no significa cambiar por cambiar. Significa revisar decisiones cuando existe una razón fundamentada.

## Slide 7
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
De la información a las decisiones
07
El seguimiento puede producir datos, tableros, reportes y reuniones. Sin embargo, la recopilación de información no mejora por sí misma un proyecto.
Necesitamos convertirla en preguntas útiles:
¿Qué está funcionando?
¿Qué está impidiendo avanzar?
¿Qué prioridades deberían revisarse?
¿Qué hemos aprendido sobre el producto?
Las respuestas pueden conducir a redistribuir trabajo, modificar requerimientos, ajustar expectativas o replantear una solución.
Así, seguimiento y control forman parte de un proceso de aprendizaje continuo.
Figura 4. Del dato a la decisión
DATOS
INFORMACIÓN
¿Qué está ocurriendo?
INTERPRETACIÓN
¿Por qué importa?
DECISIÓN
¿Qué necesitamos hacer?
ACCIÓN
Mantener · Ajustar · Repriorizar · Resolver

## Slide 8
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Feedback interno y externo
08
Antes de obtener retroalimentación, podemos creer que una funcionalidad es indispensable o que una decisión genera suficiente valor. Cuando clientes, usuarios o el propio equipo interactúan con el trabajo realizado, pueden aparecer evidencias diferentes.
La retroalimentación temprana permite incorporar estos aprendizajes antes de continuar invirtiendo recursos.
Dos perspectivas para aprender
INTERNO
EXTERNO
Coordinación
Dificultades técnicas
Formas de trabajo
Necesidades del equipo
Utilidad
Funcionamiento
Expectativas
Experiencia del cliente o usuario
APRENDIZAJE
Ambas perspectivas importan: necesitamos una solución pertinente y un proceso de desarrollo sostenible.

## Slide 9
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
El aprendizaje regresa al Backlog
09
El Product Backlog no permanece aislado de lo que ocurre durante el proyecto. La retroalimentación puede modificarlo directamente.
Un nuevo hallazgo puede convertirse en un requerimiento. Un elemento existente puede aumentar o disminuir su prioridad. Algunas tareas pueden dejar de ser necesarias.
Figura 5. El Backlog aprende con el proyecto
PRODUCT BACKLOG
TRABAJO Y RESULTADOS
SEGUIMIENTO
FEEDBACK
NUEVO CONOCIMIENTO
PRODUCT BACKLOG ACTUALIZADO
AÑADIR · REPRIORIZAR · PRECISAR · MODIFICAR · ELIMINAR
El Product Backlog es también un instrumento de aprendizaje, no únicamente de almacenamiento.

## Slide 10
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Estructura sin rigidez
10
La planeación ágil necesita combinar dos capacidades que pueden parecer contradictorias:
DIRECCIÓN
ADAPTACIÓN
Conservar una meta.
Priorizar.
Organizar responsabilidades.
Utilizar referencias de tiempo.
Revisar prioridades.
Modificar requerimientos.
Resolver impedimentos.
Ajustar decisiones.
La flexibilidad no equivale a falta de organización. Un proyecto completamente improvisado no es necesariamente ágil: puede ser simplemente desorganizado.
La agilidad requiere mecanismos suficientemente estructurados para cambiar sin perder la dirección.
Dirección suficientemente clara para avanzar
+
Capacidad suficiente para adaptarnos

## Slide 11
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Planear es aprender
11
Al comienzo de un proyecto contamos con una combinación de conocimientos y supuestos. Organizamos esa información, establecemos prioridades y comenzamos a trabajar.
La ejecución revela dificultades y posibilidades. El seguimiento hace visible lo que ocurre. La retroalimentación amplía nuestro conocimiento. Finalmente, ese aprendizaje regresa a la planificación y modifica las decisiones siguientes.
PLANEAR
Orientar el trabajo.
EJECUTAR
Generar resultados.
OBSERVAR
Comprender qué está ocurriendo.
APRENDER
Incorporar evidencia.
ADAPTAR
Mejorar las siguientes decisiones.
En la gestión ágil, no separamos artificialmente pensar y hacer: aprendemos mientras desarrollamos.
Pero surge una nueva pregunta:
¿Necesitamos construir una solución completa para comenzar a aprender de ella?

## Slide 12
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Referencias y recursos
12
Referencias
Sutherland, J. (2016). Scrum: El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo. Editorial Océano.
Universitat Oberta de Catalunya. (s. f.). [Documento sobre metodologías ágiles]. Repositorio Institucional de la UOC.
UNIR. (s. f.). Product Backlog: qué es y cómo crear uno. UNIR Revista.
Garrido Sotomayor, S. (2025, 20 de abril). Guía de la gestión ágil de proyectos para liderar con eficacia. IEBS Business School. https://www.iebschool.com/hub/guia-de-la-gestion-agil-de-proyectos-para-liderar-con-eficacia/
Scribd. (s. f.). El arte de hacer el doble de trabajo en la mitad de tiempo.

## Slide 13
Artículo educativo · Seguimiento y adaptación
Créditos
Sobre este documento
Proyecto | @Medellín — SAPIENCIA
Tipo de recurso | Artículo educativo
Coordinación general: | Luz Dary Morales Galvis
Experto temático: | Diana María Velázquez García
Diseñador de la experiencia virtual de aprendizaje: | Julieta Márquez Gutiérrez
Corrección de estilo: | Julieta Márquez Gutiérrez y Sergio Andrés Ocampo Rivera
Validación pedagógica: | Sandra Patricia Hoyos Sepúlveda
Diseño gráfico: | Andrea Valentina Roa Orozco
Disposición y ensamble: | Samayda Herrera Betancur
Última actualización | Octubre de 2026
13